36

ส่วนที่  3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
3.1  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan (ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖1) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้
[image: image8.emf]
ประกาศ อบต.ลำพูน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561  
(ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.2561)
*******************************************
 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
      
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่  2 รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.2561  (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561)  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ
ข. เป้าประสงค์
 
1). พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
 
2). มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคเพียงพอ
 
3). ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ

4). ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีสุข

5). ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพดี

6). การบริหารงาน อบต. มีประสิทธิภาพ

7). สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. การวางแผน
    
อบต.ลำพูน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป

   
อบต.ลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2560 / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 10  พฤษภาคม 2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2561  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	69
	33,975,419
	74
	50,433,000
	77
	48,347,000
	62
	44,888,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	104
	10,345,938
	107
	10,418,910
	106
	10,409,374
	106
	10,439,374

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	26
	3,625,045
	32
	4,487,540
	30
	4,450,500
	30
	4,450,500

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	42
	1,912,450
	43
	1,914,900
	43
	1,914,900
	43
	1,914,900

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	30
	2,824,400
	34
	3,982,400
	33
	3,351,000
	32
	3,334,400

	รวม
	271
	52,683,252
	290
	71,236,750
	289
	68,472,774
	273
	65,027,174


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์   
[image: image1.png]PRI aa ot a da
ynsmanim i insdansinudecia

sananimsfandunadamminansssand fuadeunas

- o
Wannmsvieadie

sananinsfaniumsadiindnmanauuas fanss

sty

gsananinnfaniunmdadtugnnmiin

PR L
ynsmaninmiamnmulassaiisfiugy

2564
W 2563
2562

2561

120





แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์     
[image: image2.png]PRI aa ot a da
ynsmanim i insdansinudecia

sananmsfRdunmadamminensssad
I . od
Faedauuanirrnnisieadisn

sananimsfaiunmidadiininmaauuas
Faussruasiu

gsananinnfaniunmdadtugnnmiin

PR L
ynsmaninmiamnmulassaiisfiugy

2564
2563
W 2562

2561

0.00

20,000,000.00  40,000,000.00  60,000,000.00





จ. การจัดทำงบประมาณ      
 
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22  กันยายน  2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 20  โครงการ งบประมาณ 6,935,491.00  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	3,611,419.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	5
	238,800.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	5
	3,085,272.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	-
	-

	รวม
	20
	6,935,491.00


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์    
[image: image3.png]PRI aa ot a da
ynsmanim i insdansinudecia

sanannsfarniunmadamminensssad Aawaaden

- o
uaziRNTiNdis

sananinsfaniumsadiindnmanauuas fanss

sty

gsananinnfaniunmdadtugnnmiin

PR L
ynsmaninmiamnmulassaiisfiugy

S}
N}
IS

12

L RGEEH





แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
[image: image4.png]PRI aa ot a da
gnsaamimatandumnimsdameiudasiia

gusAamfmmiad Ui NIsITng

T - o
Faedauuanirrnnisieadisn

gusanamfmaiadunsdadiunsinmaauuas

Faussruasiu

gusanamfmaiadundadiugunmiia

PR L
gnsmanimsirindilasaaiaiiugm

Imudadiyald

uilszanm

e

0.00 2,000,000.00

4,000,000.00

Wz




   
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลำพูน  
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-บ้านกอบแก้ว ม.4
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	299,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
	กองช่าง

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	246,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค
	เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก 80-100 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและมอเตอร์สูบน้ำ
	กองช่าง

	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญและขยายเขตท่อเมนต์ระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	611,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม. และขยายเขตท่อเมนต์ระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน
	กองช่าง

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร ในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนสายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3  ตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	22,385.00
	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
	กองช่าง

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสารในโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงให้กับบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายธารราชรักษา ตำบลลำพูน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	159,034.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงให้กับบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	กองช่าง

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	450,000.00
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้
	ติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7
	กองช่าง


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา ม.1
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	498,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค และบริโภค
	ปรับปรุงท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ 1
	กองช่าง

	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ ม.4
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	497,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเพิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร
	กองช่าง

	9
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเขาเมาะ-ประชานิมิตร  หมู่ที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	492,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเขาเมาะ-ประชานิมิตร โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 315.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575 ม.
	กองช่าง

	10
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า-ออก อบต.ลำพูน หมู่ที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	337,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า-ออก อบต.ลำพูน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 146.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 584.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
	กองช่าง

	11
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	148,800.00
	เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันท่วงที
	ส่งเสริมการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	สำนักปลัด


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	12
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	10,000.00
	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนและในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
	จัดตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
	สำนักปลัด

	13
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กีฬาไทคัพ กีฬาคำแหงคัพ
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	50,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย
	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
	สำนักปลัด

	14
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกกำลังกาย
	จัดการ/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
	สำนักปลัด

	15
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	10,000.00
	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน และในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
	จัดตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
	สำนักปลัด

	16
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอาหารกลางวันเเก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลลำพูน
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	455,700.00
	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเเก่เด็กนักเรียน ศพด.
	อุดหนุนค่าค่าอาหารกลางวัน
	สำนักปลัด

	17
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เเก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในพื้นที่ตำบล ลำพูน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	953,572.00
	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เเก่นักเรียน ศพด.เเละโรงเรียนในพื้นที่
	อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)
	สำนักปลัด

	18
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต ลำพูน
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	152,000.00
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน
	กองช่าง

	19
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	20,000.00
	เพื่อเป็นการร่วมสืบสานเเละอนุรักษ์ประเพณีเเละวัฒนธรรมในท้องถิ่น
	จัดงานประเพณีกระทง
	สำนักปลัด

	20
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,504,000.00
	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
	สำนักปลัด


ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ
                  อบต.ลำพูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ  จำนวนเงิน 4,384,012.80  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 2,549,912.80  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	8
	3,204,000.00
	3
	1,369,900.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	5
	138,491.00
	5
	138,491.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	5
	1,041,521.80
	5
	1,041,521.80

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	-
	-
	-
	-

	รวม
	18
	4,384,012.80
	13
	2,549,912.80


	รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ยุทธ
ศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาดำเนิน
งาน

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-บ้านกอบแก้ว ม.4
	 ข้อบัญญัติงบประมาณ
	299,000.00
	274,000.00
	10/61
	10/08/2561
	60

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	246,000.00
	246,000.00
	14/61
	25/09/2561
	60

	3 
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญและขยายเขตท่อเมนต์ระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	611,000.00
	431,000.00
	6/61
	18/07/2561
	114

	4 
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	450,000.00
	445,000.00
	12/61
	25/09/2561
	60

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา ม.1
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	498,000.00
	498,000.00
	7/61
	25/07/2561
	45

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ ม.4
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	497,000.00
	481,000.00
	9/61
	01/08/2561
	60


	 
	ยุทธ
ศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาดำเนิน
งาน

	 7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเขาเมาะ-ประชานิมิตร  หมู่ที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	492,000.00
	492,000.00
	13/61
	25/09/2561
	60

	 8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า-ออก อบต.ลำพูน หมู่ที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	337,000.00
	337,000.00
	11/61
	24/09/2561
	60

	9
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
	 
	148,800.00
	37,200.00
	4/61
	02/10/2560
	90

	 
	 
	 
	 
	 
	62,000.00
	21/61
	30/04/2561
	150

	10
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
	 
	10,000.00
	7,200.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ช่วงปีใหม่
	31/12/2561
	3

	11
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กีฬาไทคัพ กีฬาคำแหงคัพ
	 
	50,000.00
	12,256.00
	29/61
	07/03/2561
	3

	12
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	 
	20,000.00
	2,560.00
	62/61
	11/09/2561
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	7,600.00
	63/61
	12/09/2561
	3


	 
	ยุทธ
ศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาดำเนิน
งาน

	13
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	
	10,000.00
	9,000.00
	1
	13/04/2561
	0

	
	
	
	
	
	675.00
	29/61
	11/04/2561
	5

	14
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอาหารกลางวันเเก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลลำพูน
	
	455,700.00
	86,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน
	16/11/2560
	1

	
	
	
	
	
	69,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน
	16/11/2560
	1

	
	
	
	
	
	220,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน
	16/11/2560
	1

	15
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เเก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในพื้นที่ตำบล ลำพูน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	953,572.00
	79,998.60
	อาหารเสริมนม 
	06/12/2560
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	79,998.60
	อาหารเสริมนม 
	17/01/2561
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	72,726.00
	อาหารเสริมนม 
	14/03/2561
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	79,998.60
	อาหารเสริมนม 
	18/04/2561
	1

	16
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต ลำพูน
	 
	152,000.00
	152,000.00
	8/61
	25/07/2561
	45

	17
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
	 
	20,000.00
	6,000.00
	6/2561
	02/11/2560
	3


	 
	ยุทธ
ศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาดำเนิน
งาน

	18
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,504,000.00
	37,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	07/11/2560
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	18,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	07/11/2560
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	34,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	07/11/2560
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	21,600.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	26/01/2561
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	40,800.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	26/01/2561
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	44,400.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	26/01/2561
	1


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

	อบต.ลำพูน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ยุทธ
ศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	69
	33,975,419
	10
	3,611,419
	8
	3,204,000
	3
	1,369,900
	3
	1,369,900.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	104
	10,358,238
	5
	238,800
	5
	138,491
	5
	138,491
	5
	138,491.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	26
	3,625,045
	5
	3,085,272
	5
	1,041,521.80
	5
	1,041,521.80
	5
	1,041,521.80

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	42
	1,912,450
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	30
	2,824,400
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
[image: image5.png]PRI aa ot a da
gnsaamimatandumnimsdameiudasiia

gusAamfmmiad Ui NIsITng

T - o
Faedauuanirrnnisieadisn

gusanamfmaiadunsdadiunsinmaauuas

Faussruasiu

gusanamfmaiadundadiugunmiia

PR L
gnsmanimsirindilasaaiaiiugm

20

40

60

80

100

120

W 100%

= dndne

m asndoan
 eyRaulsznn

W wumsdiunig

e





แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
 [image: image6.png]PRI aa ot a da
gnsaamimatandumnimsdameiudasiia

P = 100%
ansAaEimmtRNSuMISANIMINeNIs TR "

o q
Hwandesuasiannmmisafius .
W dindne

gysaamimmtad UM uMIAnmAaLuAY o aanudyan
Fniussntadiu
1 m eyTRusznas

gusanamfmaiadundadiugunmiia

W wumsdiunig

e

PR L
gnsmanimsirindilasaaiaiiugm

0.00 10,000,00020(000,0003TD00,00040(D00,000.00




  

ช.ผลการดำเนินงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2561 ในเขตพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลสำเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
[image: image9.png]


1. โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ม.1 -ม7

[image: image10.png]


[image: image11.jpg]


  

2. โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลลำพูน
3. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
5. โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
6. โครงการงานประเพณีขวัญข้าว ม.1 - ม.7

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


7. โครงการงานประเพณีลอยกระทง 
8. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[image: image16.jpg]i3




[image: image17.jpg]



9. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมกับราชการหน่วยงานอื่น
[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


 
10. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญและขยายเขตท่อเมนต์ระบบจ่ายน้ำประปา  หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน
[image: image20.jpg]



[image: image7]
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายบ้านหมาก - คลองหาเหนือ  หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน
[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



12. โครงการปรับปรุงท่อเมนต์น้ำประปา  หมู่ที่  1  ตำบลลำพูน
[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน
[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]o~
i
& /
s ;]
i
y . S
e b o

S S

4 [
{ J / / / /
o eaay see e ot
J f ]

|

; / '
B e -oor S SRR SR e,

f y ~
¥ f f J M
R oo SN NN

|
| B
| |

|





 
ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ลำพูน ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 


ประกาศ  ณ  วันที่         ตุลาคม  2561
(นายเสกศรรณ  กาโห)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
� EMBED MS_ClipArt_Gallery ���








[image: image27.jpg]o




[image: image28.png]


_1239517167

