รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการซ่อมแซมถนนซอยสุวรรนิมิต ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. | 400,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายในช่อง-เขาไทร ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยปลัก หมน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. | - | 400,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขาแดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | - | 600,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนน สายวังโตน 1 ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | 100,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหมาก - คลองหา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านหมาก-ท้ายนา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 300,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหมาก-บ้านกอบแก้ว (สายซอยท่าทราย) ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเปรมจิต ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. | - | 200,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการบุกเบิกถนนสายซอยมนัสพงศ์ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | 500,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายในนา ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | 400,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยสุวรรณ 3 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 500,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองลำพูน ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | 100,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยประชานิมิต ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. | - | - | 700,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 16 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายถ้ำไกรโส ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | 100,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 17 | โครงการบุกเบิกถนนซอยสุวรรณีอุทิศ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | - | 200,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยประชาอุทิศ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยประชาสร้างสรรค์ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. | - | - | - | 400,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเพลินเพชร ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซมถนน ระยะทาง 500 ม. | - | - | 100,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนน ซอยควนรา-บ่อปริง ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1,500 ม. | - | - | 100,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยประชาพัฒนา ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | - | 500,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเขาตังกวน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 24 | โครงการบุกเบิกถนนรอยต่อระหว่าง ม.2 และ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | - | - | 400,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาร่วมใจ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 26 | โครงการบุกเบิกซอยปลักมดแดง ม.2 ต่อ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | 200,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 27 | โครงการซ่อมแซมถนน พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายควนกลาง ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซมถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | 200,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคลองหา –บ้านหมาก ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. | 500,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายกอบแก้ว-เขาน้อย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 300,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 30 | โครงการบุกเบิกถนนซอยนาตีน ถึงศาลาหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. | - | - | - | 400,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รอบสระหมู่บ้านหนองหนานโชน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม.ยาว 400 ม. | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 32 | โครงการบุกเบิกถนนสายคลองจาก ถึงควนยายนุ๊ก ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. | - | 300,000 | - |  | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 33 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปลายน้ำ-กอบแก้ว ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 500 ม. | - | 100,000 | - |  | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขาหนานเตย-กอบแก้ว ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวัดไทร ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายควนยายนุ๊ก ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองไพรโฉม ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 400,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยภิรมพงศ์ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 400,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสองพี่น้อง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 400,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเขาเมาะ (ซอยประเสริฐ) ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | - | - | - | 700,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 41 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยเขาติ่น ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 300 ม. | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

| 42 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยข้างเหมือง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | 200,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | - | 400,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. | - | - | - | 300,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยต้นยาง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 400,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระน้ำสาธารณะ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 47 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยข้างที่ทำการ อบต. ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | 200,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมสนอง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. | - | 400,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 49 | โครงการบุกเบิกถนนสายซอยนาโคก ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | 200,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 50 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโรงปุ๋ย-นาหนองแชง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 800 ม. | - | 300,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 51 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยภายในหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | 200,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยคุ้มตัว ม. 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. | - | - | 400,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 53 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 35 ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | 200,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจรูญพงษ์ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 500,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 55 | โครงการบุกเบิก ปรับปรุง และก่อสร้างถนน ซอยกลับวิลา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิก ปรับปรุง ก่อสร้างถนน ระยะทาง 500 ม. | - | - | 200,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 56 | โครงการบุกเบิก ปรับปรุง และก่อสร้างถนน ซอยนางชะแอ้ม ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิก ปรับปรุง ก่อสร้างถนน ระยะทาง 500 ม. | - | - | 200,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสวนทุเรียน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. | - | - | - | 300,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนายสมชาติ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 59 | โครงการบุกเบิกถนน ซอยอำนวยพงษ์ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | 500,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 60 | โครงการบุกเบิกถนนสายซอยประวัติศาสตร์ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | 500,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 61 | โครงการลงหินคลุก สายหน้าเหมืองแร่ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | - | 500,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 62 | โครงการลงหินคลุกสายสุธรรม กาญจนวงศ์ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 1,000 ม. | - | - | 100,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 63 | โครงการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายลุงจิต ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 1,000 ม. | 100,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายกอบแกบ -เขาน้อย ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 65 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนเคหะ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 1,000 ม. | 500,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายพรรัตน์ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 500,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกอบแก้ว-บ้านหมาก ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 500,000 | - |  | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเขาหน้าแดง ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 500,000 | - |  | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญรอด ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายกอบแก้ว-คลองหาเหนือ ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเขาพา ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | - | 500,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายกอบแก้ว-เขาหน้าแดง ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | 300,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายในนา ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | 300,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านลุงพร ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายในนาบังชัน ม. 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | - | 300,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 76 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสุวรรณ 2 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 400,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 77 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยสุวรรณ 2 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | 200,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสุวรรณ 3 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 500,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 79 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยสุวรรณ 3 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | 200,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยสุวรรณ 2 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | 400,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยสุวรรณ 3 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | - | 400,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 82 | โครงการบุกเบิกถนนสายซอยวังไผ่ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | - | - | - | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 83 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกอบแก้ว-บ้านปลายธารราชรักษา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | - | 400,000 | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 84 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลลำพูน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนน คสล. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 85 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ภายในพื้นที่ตำบลลำพูน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนหินคลุก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 86 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ภายในพื้นที่ตำบลลำพูน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| รวม | 86 โครงการ | - | - | 5,000,000 | 9,000,000 | 8,200,000 | 5,600,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดคูระบายน้ำ ข้างตลาดนัดบ้านปลายน้ำ ม.2 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ | - | 300,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดคูระบายน้ำซอยวงแหวนจากบ้านนายสมหมาย ถึงสวนนายไพรัตน์ ม.2 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ขุดคูระบายน้ำ | - | - | 200,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยสุวรรณ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ระยะทาง 500 ม. | - | - | 100,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 4 | โครงการขุดคูระบายน้ำจากบ้านนางมณี นวลเศรษฐ์ ถึงสี่แยกปลายน้ำ ม.2 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ขุดคูระบายน้ำ | - | 200,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ม.2 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกปลายน้ำ ถึงบ้านนายโกวิทย์ สวนสนอง ม.2 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ | - | - | 300,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 7 | โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกปลายน้ำ ถึงคลองกงลำ ม.2 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ | - | - | 200,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำจากควน อบต. ถึงคลองจาก ม.3 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ | - | - | 200,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 9 | โครงการบุกเบิกและวางท่อระบายน้ำ ซอยเนื่องสุวรรณ ม.3 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | บุกเบิกและวางท่อระบายน้ำ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างทางเท้าบนสันเขื่อน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างทางเท้า ระยะทาง 500 ม. | 150,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน -คลองฉวาง ม.4 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายซอยประวัติศาสตร์ ม.5 จำนวน 2 จุด | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ระยะทาง 1,000 ม. | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยหนานน้ำผึ้ง ม.7 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม | 200,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยสุวรรณ 3 ม.7 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม | - | - | 200,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยหนานน้ำผึ้ง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ระยะทาง 1,000 ม. | - | - | 300,000 | - | ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล ม.1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดเล็ก คลองเคา ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 18 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง ซอยกลัวเมีย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 19 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง ชุมชนแม่พรุ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 20 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ำประปา ในพื้นที่ ม.6 ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้า | - | 250,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 21 | โครงการขุดลอกสระคลองงอน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกสระคลองงอน | - | - | 50,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายซอยประวัติศาสตร์ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน และฝายหิน คลองฉวาง และคลองงอม ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างเขื่อนหิน ฝายหิน จำนวน 2 จุด | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 24 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสุวรรณ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 25 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยประชาสร้างสรรค์ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 26 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยประชานิมิต ม.1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 27 | โครงการขุดลอกคลองเคา ม.1 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ขุดลอกคลองเคา | - | - | - | 10,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร คลองลำพูน ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร | - | - | 500,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดเล็ก คลองลำพูน ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร ระหว่าง ม.1 และ ม.7 วังใน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 31 | โครงการขุดลอกสระหลวง ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกสระหลวง | - | - | - | 50,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชานิมิตร ม.1 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ | - | - | 200,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 33 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายริมคลองลำพูน ม.1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 34 | โครงการส่งน้ำจากคลองลำพูนไปคลองเคา ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ติดตั้งท่อส่งน้ำ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 35 | โครงการขุดบ่อน้ำตื้น ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดบ่อน้ำตื้น | - | 300,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 36 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยในช่อง-เขาไทร ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 37 | โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมหอถังสูง ซอยเขาตังกวน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมหอถังสูง | - | - | - | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 38 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสันติ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 39 | โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมหอถังสูง ซอยในช่อง-เขาไทร ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมหอถังสูง | - | - | 300,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 40 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอยประชาพัฒนา ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 41 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกเขาตังกวน ม.2 ต.ลำพูน –รอยต่อ ม.3 ต.ทุ่งเตา | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร บริเวณสะพานลำพูน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 43 | โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บริเวณศาลาหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 44 | โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บริเวณถังประปาหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 45 | โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมหอถังสูง ซอยในช่อง ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมหอถังสูง | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 46 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าในสนามกีฬาหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 47 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยในช่อง จากบ้านนายสาคร นวลเศษ ถึงบ้านนายวีระ เพ็ญพรรณ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 48 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง ชุมชนบ้านใต้ -เขาแดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | - | - | - | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 49 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยภิรมย์พงศ์ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า | - | 300,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 50 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำข้าง ที่ทำการ อบต. - คลองจาก | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ | - | - | - | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 51 | โครงการขุดลอกหน้าฝาย เขาแดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกหน้าฝาย | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 52 | โครงการขุดลอกหน้าฝาย ซอยกลัวเมีย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกหน้าฝาย | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 53 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวังโตน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 54 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยกลัวเมีย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 55 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยควนยายนุ๊ก ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 56 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเขาติ่น ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 57 | โครงการติดตั้งไฟถนนโซล่าเซล ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีสะดวก และมีความปลอดภัยในการสัญจร | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 58 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบสระหนองหนานโชน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีสะดวก และมีความปลอดภัยในการสัญจร | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรอบที่ทำการ อบต. | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 60 | โครงการขุดลอกคลองหา ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกคลองหา | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 61 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากหัวสะพานบ้านหมาก -หัวสะพานวัดนาสาร ม.4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 62 | โครงการขุดคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อ ภายในหมู่บ้าน ลงคลองฉวาง ม.4 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ขุดคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อ | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 63 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้น | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 64 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเพชรประดิษฐ์ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 65 | โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.5 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 66 | โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ใต้แทงค์น้ำในเคหะ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 67 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 68 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในชุมชน ม.5 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ขุดลอกคูระบายน้ำในชุมชน | - | - | - | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 69 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในโรงเรียนบ้านปลายน้ำ ม.5 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในโรงเรียน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ | - | - | - | 200,000 | โรงเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในโรงเรียน | กองช่าง |
| 70 | โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ม.5 | เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ | - | 100,000 | - | - | นักเรียนมีน้ำใช้ | นักเรียนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 71 | โครงการขุดลอกคลองเหียนใหญ่ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกคลองเหียนใหญ่ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 72 | โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำในชุมชนเคหะ ม.5 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ | - | - | 300,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 73 | โครงการปรับปรุงพื้นสนามในโรงเรียนบ้านปลายน้ำ ม.5 | เพื่อให้พื้นสนามมีความเหมาะสมกับการใช้งาน | ปรับปรุงพื้นสนามในโรงเรียน | - | - | - | 100,000 | พื้นสนามสามารถใช้งานได้ดี | มีพื้นสนามที่ดี และเหมาะสมกับการใช้งาน | กองช่าง |
| 74 | โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ บริเวณหน้าเขาเมาะ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างคันกั้นน้ำ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 75 | โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมท่อถังสูง วัดปลายน้ำ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 76 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยมนัสพงศ์ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 77 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร บริเวณใต้สะพานคลองลำพูน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นถาวร | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 78 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 79 | โครงการขุดลอกคลอง และคูระบายน้ำ ม.6 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ขุดลอกคลอง และคูระบายน้ำ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 80 | โครงการก่อสร้างฝายคลองงอม ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝาย จำนวน 4 จุด | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 81 | โครงการขุดลอกคลองงอม ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกคลองงอม | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 82 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำจากพื้นที่ ม.6 ถึงคลองฉวาง | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ | - | - | - | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 83 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรอบหมู่บ้านเคหะ ม.6 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ | - | - | - | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม | น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 84 | โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 85 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายเขาพา ม.6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 86 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ สายฝายหนานลูกปลา ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้า | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 87 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 88 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ถนนสายหนองดุก-ปลายน้ำเหนือ ม.7 บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน และบริเวณหน้าปากทางเข้าน้ำตกดาดฟ้า | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้า | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 89 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสุวรรณ 2- ซอยสุวรรณ 4 ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตระบบไฟฟ้า | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 90 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยประชานิมิต หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 91 | โครงการขุดลอกฝายหนานลูกปลา ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกฝายหนานลูกปลา | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 92 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ซอยวงแหวนเชื่อมระหว่าง ม.7 และ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้น | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 93 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง บ้านแม่พรุ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 94 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 95 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 96 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 97 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 98 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 99 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 100 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 101 | โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 102 | โครงการขุดลอกคลองลำพูน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกคลองลำพูน | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 103 | โครงการขุดลอกคลองฉวาง พื้นที่ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกคลองฉวาง | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 104 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นชั่วคราว ม.1-ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นชั่วคราว | 200,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 105 | โครงการขุดลอกหน้าฝาย ม.1-ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ขุดลอกหน้าฝาย | 200,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 106 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ม.1-ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 107 | โครงการขุดลอกสระบัว ม..7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ขุดลอกสระบัว | 10,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 108 | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และไฟเตือน ในพื้นที่ ม.1 - ม.7 | เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ | ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 109 | โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ในพื้นที่ ม.1-ม.7 | เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ | ติดตั้งเครื่องหมายจราจร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 110 | โครงการจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอย และป้ายชื่อถนน ม.1 - ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอย และป้ายชื่อถนน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนหมู่บ้านที่ติดตั้งป้ายชื่อซอย | ประชาชนมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 111 | โครงการจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน/ตำบล ม.1 - ม.7 | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ตำบล | จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน /ตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนหมู่บ้านที่ติดตั้งป้ายหมู่บ้าน | มีป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 112 | โครงการจัดทำแผนผังหมู่บ้าน และข้อมูลชุมชน ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน | จัดทำแผนผังหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนแผนผังที่จัดทำ | มีป้ายแผนผังหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการดูแผนผัง | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 113 | โครงการติดตั้งกระจกบริเวณที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ม.1-ม.7 | เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ | ติดตั้งกระจกบริเวณที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ติดตั้งกระจก | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 114 | โครงการติดตั้งวงเวียน บริเวณสามแยกหน้า ร.ร.บ้านปลายน้ำ ม.5 | เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ | ติดตั้งวงเวียน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ติดตั้งวงเวียน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 115 | โครงการก่อสร้างลูกระนาดชะลอความเร็วบนพื้นถนนในเขตชุมชน ม.1-ม.7 | เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ | ติดตั้งกระจกบริเวณที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการก่อสร้าง | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 116 | โครงการติดตั้งหลักนำทาง ในพื้นที่ ม.1 - ม.7 | เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ | ติดตั้งหลักนำทาง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| รวม | 116 โครงการ | - | - | 3,570,000 | 3,760,000 | 5,360,000 | 3,470,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ | 500,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเหนือคลอง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | ปรับปรุงซ่อมแซมประปา | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปา ซอยประชาอุทิศ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้บริโภค อุปโภค และการเกษตร | ปรับปรุงระบบประปา | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 4 | โครงการขยายเขตประปาศูนย์การเรียนรู้ตำบล ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค | ขยายเขตระบบประปา | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำดื่มเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำดื่มอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงท่อประปา หน้าโรงเรียน ซอยกลัวเมีย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ปรับปรุงท่อประปา | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 6 | โครงการผลิตน้ำประปาดื่มได้ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้บริโภค | ผลิตน้ำประปาดื่มได้ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 7 | โครงการขยายเขตประปา บ้านกอบแก้ว-ซอยกลัวเมีย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขยายเขตประปา | 100,000 | - | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตประปา จากบ้านเขาน้อย ม.1-ซอยกลัวเมีย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้บริโภค อุปโภค และการเกษตร | ขยายเขตระบบประปา | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 9 | โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มหยอดเหรียญ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้บริโภค | พัฒนาระบบน้ำดื่มหยอดเหรียญ | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำดื่มเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำดื่มอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 11 | โครงการขยายเขตประปา ซอยวงแหวน ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขยายเขตประปา | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเหนือคลอง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและการเกษตร | ปรับปรุงระบบประปา | - | - | 100,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มหยอดเหรียญ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้บริโภค | พัฒนาระบบน้ำดื่มหยอดเหรียญ | - | - | - | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำดื่มเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำดื่มอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 14 | โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลลำพูน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร | ปรับปรุงระบบประปา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| รวม | 14 โครงการ | - | - | 650,000 | 350,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคนำโดยแมลง ม.1-ม.7 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง | ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนมีอัตราการเจ็บป่วยลดลง | สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมชมรมไม้พลอง ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมชมรมไม้พลอง | ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมชมรมไม้พลอง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมชมรมแอโรบิค ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมชมรมแอโรบิค | ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมชมรมแอโรบิค | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.1- ม.7 | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | จำนวนเครื่องออกกำลังกาย | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ม.1-ม.7 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | ดำเนินการกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้ป่วยและผู้ที่มีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคลดลง | สามารถป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ได้ | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการส่งเสริมกลุ่ม อสม. ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมกลุ่ม อสม. | ดำเนินการส่งเสริมกลุ่ม อสม. | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการอุดหนุน | กลุ่ม อสม. มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ | ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ส่งเสริมการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้ปฏิบัติงาน | ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการดำเนินงานที่ดีมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าม.1-ม.7 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าลดลง | สามารถป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำพูน | เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วม | เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ อบต.ลำพูน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ ให้มีประสิทธิภาพ | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักงานปลัด |
| รวม | 12 โครงการ | - | - | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ยากไร้ ม.1-ม.7 | เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย | ก่อสร้างบ้านพักผู้ยากไร้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนบ้านพัก | ผู้ยากไร้ในชุมชนมีที่อยู่อาศัย | สำนักงานปลัด |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ม. 1 - ม.7 | เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน | ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านลดลง และหมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 2 | โครงการติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน | เพื่อให้หน่วยงานมีเสาส่งสัญญาณวิทยุสำหรับใช้งานอย่างเหมาะสม | ติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนเสาส่งสัญญาณวิทยุ | มีเสาส่งสัญญาณวิทยุที่พร้อมใช้งานและมีความเหมาะสม | กองช่าง |
| 3 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ม.1-ม.7 | เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ | ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ | ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.ลำพูน | เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. อบต.ลำพูน และให้อปพร. มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน | ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. /จัดอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ศูนย์อปพร. มีศักยภาพในการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ม.1-ม.7 | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง จำนวนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลดลง | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติประจำชุมชน ม. 1 | เพื่อเป็นการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลลำพูน | เพื่อให้มีอุปกรณ์มีเพียงพอและพร้อมในการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดซื้อ / ซ่อมแซมวัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ | อุปกรณ์มีเพียงพอ และพร้อมในการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการรณรงค์และป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น | จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันภัยพิบัติต่างๆ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการฝึกอบรม อปพร. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.1-ม.7 | เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม | อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการจัดตั้งจุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดตั้งจุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนจุดรักษาความปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการจัดอบรมการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ | จัดอบรมให้ความรู้ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ | สำนักปลัด |
| รวม | 11 โครงการ | - | - | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน | ดำเนินการศึกษาดูงาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน | ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความรู้และมีแนวทางการดำเนินงาน | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆ | ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุน | กลุ่มต่างๆ มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์เพื่อการออมทรัพย์ ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ | จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการออมทรัพย์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมทรัพย์ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ม.1-ม.7 | เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด | จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพฯ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนศูนย์ฝึกอาชีพฯ | ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ ม.1-ม.7 | เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ | จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนศูนย์การเรียนรู้ฯ | มีศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพในชุมชน | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการทัศนะศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน | ดำเนินการศึกษาดูงาน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน | ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความรู้และมีแนวทางในการดำเนินงาน | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการอุดหนุนกลุ่มกลองยาว ม.1-ม.7 | เพื่ออุดหนุนกลุ่มกลองยาวให้มีความเข้มแข็ง | ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | กลุ่มกลองยาวมีความเข้มแข็ง | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้าน | ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุน | กลุ่มต่างๆ มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการอุดหนุนสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.1-ม.7 | เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน | อุดหนุนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนกองทุนฯ | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน ม.1-ม.7 | เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกอาชีพ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | เยาวชนมีความรู้ และทักษะฝีมือในอาชีพต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้านที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ | ซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนศาลาหมู่บ้านที่ได้รับการซ่อมแซม | ศาลาประจำหมู่บ้านได้รับการซ่อมแซม มีความเหมาะสมกับการใช้งาน | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในหมู่บ้าน | ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนหอกระจายข่าว | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ | กองช่าง |
| 13 | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้ใช้งานได้ตามปกติ | ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนหอกระจายข่าวได้ได้รับการซ่อมแซม | หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านได้รับการซ่อมแซม มีความเหมาะสมกับการใช้งาน | กองช่าง |
| 14 | โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ม.1-ม.7 | เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด | จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม | เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 15 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ม.1-ม.7 | เพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม | ประชาชนมีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ | สำนักงานปลัด |
| 16 | โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ม.1-ม.7 | เพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน | จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ | มีข้อมูลพื้นฐานไว้เป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |
| 17 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ชุมชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | สำนักงานปลัด |
| 18 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายน้ำ โรงเรียนบ้านเขาน้อย และโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ | เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น | จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม | เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ม.1-ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานปลัด |
| 20 | โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ม.1-ม.7 | เพื่อให้มีป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ | กองช่าง |
| รวม | 20 โครงการ | - | - | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดสร้างลานกีฬาภายในชุมชน ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | ก่อสร้างลานกีฬาในชุมชน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนลานกีฬา | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาลำพูนคัพ ตำบลลำพูน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กีฬาไทคัพ กีฬาคำแหงคัพ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอำเภอ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกกำลังกาย | จัดการ/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ม.1-ม.7 | เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนอุปกรณ์กีฬา | มีอุปกรณ์กีฬาไว้สำหรับออกกำลังกาย | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการจัดสร้างลานเปตอง พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ ม.1-ม.7 | เพื่อจัดสร้างลานเปตองสำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดสร้างลานเปตองพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนลานเปตอง | มีลานเปตองสำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 9 | โครงการจัดสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดสร้างลานกีฬา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนลานกีฬา | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | กองช่าง |
| 10. | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมไฟสนาม ม.1-ม.7 | เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอลสำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย | ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งไฟสนาม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสนามฟุตซอล | มีสนามฟุตซอลสำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 11. | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลคลองหาคัพ ม.3 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 12. | โครงการจัดอบรมเยาวชนด้านการกีฬา ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | จัดการอบรมด้านการกีฬาแก่เยาวชนในชุมชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด |
| 13. | โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ม.4 และ ม.6 | เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น ให้เด็กมีสถานที่ออกกำลังกาย | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่น | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่น | เด็กๆในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย มีพัฒนาการที่ดี | กองช่าง |
| 14. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬา ม.1-ม.7 | เพื่อให้ลานกีฬามีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะกับการออกกำลังกาย | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬา | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนไฟฟ้าที่ติดตั้ง | ลานกีฬามีแสงสว่างเพียงพอ สำหรับการออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 15. | โครงการการแข่งขันกีฬาสระบัวคัพ ม. 7 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | อุดหนุน/จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสระบัวคัพ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | กองช่าง |
| 16. | โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นลานกีฬา หัวสะพานบ้านหมาก ม.4 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | ก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นลานกีฬา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 17. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ม. 1-ม.7 | เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มีความกล้าแสดงออกและความสนุกสนาน | จัดกิจกรรมนันทนาการ/ตอบคำถามต่างๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความสนุกสนานและมีสุขภาพจิตที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 18. | โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านนาสาร ในการแข่งขันกรีฑาอำเภอบ้านนาสาร | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารในการจัดการแข่งขันกรีฑา | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 19. | โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านนาสาร ในการแข่งขันกีฬาไทคัพ และมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | อุดหนุนอำเภอบ้านนาสารในการจัดการแข่งขันกีฬา | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 20. | โครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน ตำบลลำพูน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน | นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| รวม | 20 โครงการ | - | - | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.1-ม.7 | เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ | จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความตระหนักและสนใจการปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น | ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพ | ประชาชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี | สำนักงานปลัด |
| 4. | โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลำพูน | เพื่ออุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนศูนย์ถ่ายทอดฯ | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีการดำเนินงานที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5. | โครงการส่งเสริมกลุ่มการเลี้ยงสัตว์ ม.1-ม.7 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มการเลี้ยงสัตว์ | ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มการเลี้ยงสัตว์ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริม | กลุ่มเลี้ยงสัตว์มีการดำเนินการที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6. | โครงการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปทางการเกษตร ม.1-ม.7 | เพื่อจัดตั้งกลุ่มแปรรูปทางการเกษตร | จัดตั้งกลุ่มแปรรูปทางการเกษตร | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนกลุ่มแปรรูปฯ | มีกลุ่มอาชีพเพื่อแปรรูปทางการเกษตรในชุมชน | สำนักงานปลัด |
| 7. | โครงการยุวเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ม.1-ม.7 | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในด้านเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเยาวชนผู้เข้าร่วมฯ | เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานปลัด |
| 8. | โครงการจัดตั้งจุดจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลลำพูน | เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ | จัดตั้งจุดจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนจุดจำหน่ายฯ | เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ | จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | จำนวนผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ป่วยเอดส์ | จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ | จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนผู้พิการ | ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | สำนักงานปลัด |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการปรับปรุง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลลำพูน | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศพด. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการอุดหนุน | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน | เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียนในพื้นที่ | อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุน | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม(นม) ฟรีทุกคน | สำนักงานปลัด |
| 4. | โครงการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน | เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดีมากยิ่งขึ้น | จัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนเทคโนโลยีที่จัดซื้อ | นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่ดีและทันสมัยมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5. | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ แก่ประชาชนในชุมชน ตำบลลำพูน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น | ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม | ประชาชนมีความรู้และความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6. | โครงการแข่งขันทักษะปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำพูน | เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | จัดการแข่งขันทักษะ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วม | เด็กมีการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | สำนักงานปลัด |

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 6. | โครงการแข่งขันทักษะปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำพูน | เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | จัดการแข่งขันทักษะ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วม | เด็กมีการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | สำนักงานปลัด |
| 7. | โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำพูน | เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | จัดการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วม | เด็กมีการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | สำนักงานปลัด |
| 8. | โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำพูน | เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการดูแลเด็ก | สำนักงานปลัด |
| 9. | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำพูน | เพื่อบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในมีความพร้อม และมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อวัสดุการศึกษา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนวัสดุการศึกษา | เด็กมีการเรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน ม.1-ม.7 | เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี และมีสถานที่เพื่อค้นคว้าหาความรู้ | จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนศูนย์ที่จัดตั้ง | เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี และมีสถานที่เพื่อค้นคว้าหาความรู้ | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับอ่านหนังสือ | จัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนที่จัดตั้ง | ประชาชนมีสถานที่สำหรับอ่านหนังสือ | สำนักปลัด |
| รวม | 11 โครงการ | - | - | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2   แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพูน | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ปรับปรุงต่อเติมอาคาร | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการปรับปรุง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้างเสาธง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพูน | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ก่อสร้างเสาธง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนเสาธง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพูน | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เด็กเล็กออกนอกบริเวณศูนย์ เพื่อความปลอดภัย | ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด. | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำการก่อสร้างรั้ว | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เด็กเล็กออกนอกบริเวณศูนย์ เพื่อความปลอดภัย | กองช่าง |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการวันกตัญญู ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมทางศาสนา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมือง ม.1 | เพื่อเป็นการสมโภชน์ศาลหลักเมือง และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน | จัดกิจกรรมสมโภชน์ศาลหลักเมือง | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีขวัญและกำลังใจ มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการงานประเพณีขวัญข้าว ม.1 และ ม. 7 | เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว และร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดกิจกรรมทำขวัญข้าว | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 4. | โครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.1 , ม.4 ,ม.5 และ ม.6 | เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 5. | โครงการนำเด็กเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดตำบลลำพูน | เพื่อให้เด็กรู้จักประเพณีไทย และร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม | จัดกิจกรรมนำเด็กเข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 6. | โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ม.4 และ ม.6 | เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 7. | โครงการงานประเพณีวันทำบุญเดือนสิบ ม.3 | เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีวันทำบุญสารทเดือนสิบ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 8. | โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ม.5 และ ม.6 | เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 9. | โครงการงานประเพณีวันทำบุญจบปีจบเดือน ม.3 | เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีวันทำบุญจบปีจบเดือน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 10. | โครงการงานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านครูเขียว ม.4 | เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านครูเขียว | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 11. | โครงการทำบุญหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น | จัดทำบุญหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีขวัญและกำลังใจ | สำนักงานปลัด |
| 12. | โครงการฝึกอบรมพิธีกรในพิธีทางศาสนาต่างๆ ม.5 | เพื่อฝึกอบรมพิธีกรในพิธีทางศาสนาต่างๆ | จัดอบรมพิธีกรทางศาสนา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม | มีพิธีกรทางศาสนาในงานต่างๆ ของหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |
| รวม | 12 โครงการ | - | - | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการดอกไม้บานปลายธารสวย ม.5 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด | จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | บ้านเรือนประชาชน ชุมชน มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 2. | โครงการดอกไม้บานบ้านหมากสวย ม.4 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด | จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | บ้านเรือนประชาชน ชุมชน มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 3. | โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สาธารณะ ม.1-ม.7 | เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | พัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของชุมชน มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 4. | โครงการจัดซื้อที่กำจัดขยะ ตำบลลำพูน | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับการกำจัดขยะที่จัดเก็บของชุมชน | จัดซื้อที่กำจัดขยะ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนสถานที่กำจัดขยะ | มีสถานที่สำหรับการกำจัดขยะ | กองช่าง |
| 5. | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขยะ ตำบลลำพูน | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเก็บขยะในชุมชน | พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขยะ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนปริมาณขยะ | ขยะในพื้นที่มีจำนวนลดลง ชุมชนมีความสะอาด สวยงาม | กองช่าง |
| 6 | โครงการจัดซื้อถังขยะ ม.1-ม.7 | เพื่อใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน | จัดซื้อถังขยะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนถังขยะ | ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 7 | โครงการจัดซื้อถังขยะแยกประเภท ม.1-ม.7 | เพื่อใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน | จัดซื้อถังขยะแยกประเภท | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนถังขยะ | ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 8 | โครงการธนาคารขยะ ม.1-ม. 7 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด | จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนธนาคารขยะ | ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 9 | โครงการคัดแยกขยะชุมชน ม. 1-ม.7 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนทิ้ง | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด | กองช่าง |

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระบัว ม.7 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระบัวให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระบัว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ภูมิทัศน์รอบสระบัว มีความสะอาด สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายหนานลูกปลา ม.7 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายหนานลูกปลาให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายหนานลูกปลา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ภูมิทัศน์ฝายหนานลูกปลา มีความสะอาด สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในซอยวงแหวน ม.2 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในซอยวงแหวนให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในซอยวงแหวน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ภูมิทัศน์ฝายหนานลูกปลา มีความสะอาด สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้านให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ภูมิทัศน์รอบสระน้ำ มีความสะอาด สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 14 | โครงการปรับปรุงทางเท้า และพื้นที่ด้านหน้าบริเวณทางลงสระบัว ม.7 | เพื่อปรับปรุงทางเท้าและพื้นที่ด้านหน้าทางลงสระบัวให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | ปรับปรุงทางเท้าและพื้นที่ด้านหน้าทางลงสระบัว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | พื้นที่ด้านหน้าทางลงสระบัว มีความสะอาด สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ภูมิทัศน์ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม และสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| 16 | โครงการจัดสวนหย่อมในบริเวณหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม | จัดสวนหย่อมภายในหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนสวนหย่อม | สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของชุมชน มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น | กองช่าง |
| รวม | 16 โครงการ | - | - | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ม.1 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการล่องแก่งคลองลำพูน ม.1 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | จัดกิจกรรมล่องแก่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเครือข่าย ม.1 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเครือข่าย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4. | โครงการปรับปรุงถ้ำไกรโส เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ม.1 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | ปรับปรุงถ้ำไกรโส | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5. | โครงการปรับปรุงเขาเมาะ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ม.1 ,ม.3 และ ม.5 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6. | โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ม.1 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | ปรับปรุงศาลหลักเมือง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 7. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.3 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชมฝูงค้างคาว ชมผึ้งหลวง และการจับผึ้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 8. | โครงการปรับปรุงถ้ำหน้าเขาแดง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ม.3 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | ปรับปรุงถ้ำหน้าเขาแดง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 9. | โครงการปรับปรุงสระน้ำผุด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ม. 4 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | ปรับปรุงสระน้ำผุด | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10. | โครงการปรับปรุงสระบัว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ม.7 | เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ดีขึ้น | ปรับปรุงสระบัว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11. | โครงการพัฒนาโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | พัฒนาโครงการจุฬาภรณ์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 12. | โครงการพัฒนาบริเวณหัวสะพานบ้านกอบแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ม.6 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวหัวสะพานบ้านกอบแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | พัฒนาบริเวณหัวสะพานกอบแก้ว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 13. | โครงการจัดทำวารสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลลำพูน | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลลำพูน | จัดทำวารสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว | นักท่องเที่ยวมีความรู้ และมีความสนใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| รวม | 13 โครงการ | - | - | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4.3  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในชุมชน ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธ์ไม้ต่างๆ | จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ในชุมชน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนสวนพฤกษศาสตร์ | ประชาชนมีความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธ์ไม้ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการจัดซื้อถังน้ำหมัก ม.1 | เพื่อใช้สำหรับจัดทำน้ำหมัก | จัดซื้อถังน้ำหมัก | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนถังน้ำหมัก | มีถังน้ำ สำหรับใช้ในการทำน้ำหมัก | กองช่าง |
| 3 | โครงการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ม.1-ม.7 | เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความร่มรื่น และสวยงาม | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะในชุมชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนต้นไม้ | ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความร่มรื่น และสวยงาม | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ตำบลลำพูน | เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมปลูกป่า | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนต้นไม้ | ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ม.1-ม.7 | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุมไฟป่า | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | สำนักงานปลัด |
| 6. | โครงการอุทยานศึกษาป่าซับน้ำป่าพรุ ม. 7 | เพื่อเป็นแหล่งการศึกษา สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าซับน้ำ ป่าพรุ | จัดทำอุทยานศึกษาป่าซับน้ำ ป่าพรุ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ชุมชนมีแหล่งการศึกษา และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่า | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นเมือง ม. 7 | เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นเมือง | จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นเมือง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นเมือง | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ม.1-ม.7 | เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกหญ้าแฝก | จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกหญ้าแฝก | สำนักงานปลัด |

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4.3  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการคืนปลาให้น้ำ ม.1-ม.7 | เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และ เพิ่มจำนวนพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ | จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนพันธ์สัตว์น้ำ | ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และ ปริมาณพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆมีเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ม.1-ม.7 | เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำในหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| รวม | 10 โครงการ | - | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ | เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน | ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนระบบเครือข่าย | ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม | จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร /เข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | พัฒนาการจัดเก็บรายได้ และจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น | กองคลัง/กองช่าง |
| 4 | โครงการทัศนะศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น | จัดการทัศนะศึกษาดูงาน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของส่วนราชการ | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนวัสดุครุภัณฑ์ | การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด/ กองคลัง/กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนเว็บไซต์ | ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต. | สำนักงานปลัด |

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญข องสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น | ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนป้ายเฉลิมพระเกียรติ | ประชาชนมีความตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ | ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการจัดทำวารสาร เอกสารเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของ อบต. | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนวารสารและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการศึกษาประมวลผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ของ อบต. | เพื่อศึกษา และประมวลผลการดำเนินงาน และพัฒนาระบบต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจของ อบต. | ศึกษา และประมวลผลการดำเนินงาน ของ อบต. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ | องค์กรนำข้อมูลทีได้ไปใช้พัฒนา การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 11 | โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก และจ้างเหมาบริการต่างๆ | เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และจ้างเหมาบริการต่างๆ | จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และจ้างเหมาบริการต่างๆ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ และบริการต่างๆ | การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการติดตั้งเดินสายระบบแลนโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงาน | เพื่อให้มีระบบแลนโทรศัพท์ภายในไว้ใช้ในสำนักงาน | ติดตั้งระบบแลนโทรศัพท์ภายในสำนักงาน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระบบแลนโทรศัพท์ | มีระบบแลนโทรศัพท์ภายในไว้ใช้ในสำนักงาน | สำนักปลัด |
| รวม | 12 โครงการ | - | - | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน อบต. ลำพูน | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงานมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 2. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนราชการต่างๆ อบต. ลำพูน | เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมส่วนราชการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน | ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนราชการของ อบต.ลำพูน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนส่วนราชการ | ส่วนราชการต่างๆ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ลำพูน | เพื่อให้ที่ทำการ อบต. มีรั้วรอบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนที่ทำการสำนักงาน | บริเวณที่ทำการ อบต. มีรั้วรอบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ลำพูน | เพื่อให้ที่ทำการ อบต. มีป้ายบอกชื่อที่ทำการ เพื่อความสวยงาม | ก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนป้ายที่ทำการ | ที่ทำการ อบต. มีป้ายบอกชื่อที่ทำการ เพื่อความสวยงาม | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในที่ทำการ อบต.ลำพูน | เพื่อให้ที่ทำการ อบต. มีอาคารเอนกประสงค์ไว้สำหรับใช้ในงานต่างๆ | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนอาคาร | ที่ทำการ อบต. มีอาคารเอนกประสงค์ไว้สำหรับใช้ในงานต่างๆ | กองช่าง |
| 6. | โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบล อบต.ลำพูน | เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล มีบ้านพักสวัสดิการสำหรับพนักงาน | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบล | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนบ้านพัก | พนักงานส่วนตำบล มีบ้านพักสวัสดิการสำหรับพนักงาน | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างที่จอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.ลำพูน | เพื่อให้ที่ทำการ อบต. มีสถานที่จอดรถและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ก่อสร้างที่จอดรถ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนที่จอดรถ | บริเวณที่ทำการ อบต. มีสถานที่สำหรับจอดรถและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 8. | โครงการปรับปรุงสนามหญ้าหน้าที่ทำการ อบต.ลำพูน | เพื่อให้ที่ทำการ อบต. มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม | ปรับปรุงสนามหญ้า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสนามหญ้าที่ได้รับการปรับปรุง | ที่ทำการ อบต. มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม | สำนักปลัด/กองช่าง |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 2,180,000 | 2,180,000 | 2,180,000 | 2,180,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการรัฐพิธี | เพื่อให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสถาบัน | จัดงานรัฐพิธีต่างๆ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสถาบัน | สำนักงานปลัด |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำเวทีประชาคม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - |